|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **كلية الادارة والاقتصاد** | | | | College Name |
| **ادارة اعمال** | | | | Department |
| **أسيل موسى جاسم التميمي** | | | | Full Name as written in Passport |
|  | | | | e-mail |
| **Professor** | **Assistant Professor** | **Lecturer** | **Assistant Lecturer** | Career |
| PhD | | Master | |  |
| **فحص متطلبات إدارة جودة المشروع وفق المواصفة (ISO 10006:2003) : دراسة حالة في مشروع المستشفى التعليمي لكلية طب الأسنان / الجامعة المستنصرية** | | | | Thesis Title |
| 1431 هـ 2010 م | | | | Year |
| **تسهم الدراسة الحالية في فحص متطلبات إدارة الجودة في المشروع على وفق المواصفة القياسية الدولية في إصدارها الحديث رقم (ISO 10006) لعام (2003) , والتي مثلت أداة قياس معيارية تمت فيها مقارنة مستوى تنفيذ وتوثيق بنودها مع نظام إدارة الجودة المعتمد في مشروع المستشفى التعليمي لكلية طب الأسنان أحد مشاريع شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية من خلال إعداد قوائم فحص خاصة بهذه المواصفة في ضوء قوائم الفحص المعتمدة في منظمة التقييس الدولية لإصدارها السابق ( (ISO10006:1997لتحديد مدى مطابقة مستوى التنفيذ والتوثيق الفعلي لبنود المواصفة ومتطلباتها في المشروع , ولتكون أساساً في تحسين إدارة الجودة في مشروع المستشفى التعليمي لكلية طب الأسنان كعينة لمشاريع شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية . وأستهدفت الدراسة الحالية الى توفير الأساس العلمي لضمان نظام إدارة الجودة في المشاريع القائمة في الشركة على وفق المتطلبات الحديثة التي أصدرتها المواصفة (2003 : ISO 10006) . وخلصت الدراسة الى جملة من الأستنتاجات كان أهمها :**   * **هنالك قصور واضح في توثيق المتطلبات الخاصة بالأنشطة المؤثرة على الجودة وعلى وجه التحديد ( التحسين المستمر, وتقويم المجهزين, ورقابة الأتصالات , وإدارة التغيير ).** * **عدم اعتماد إدارة الشركة على بنود متطلبات مواصفة إدارة الجودة في المشروع (ISO 10006) عند تنفيذ مشاريعها .**   **واختتمت الدراسة بمجموعة توصيات أهمها :**   * **نشر الجودة بين الأفراد والإدارة وفي جميع المستويات داخل الشركة .** * **تهيئة الشركة لتطبيق وتوثيق متطلبات نظام إدارة الجودة في المشروع وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية داخل وخارج الشركة , مع الأستعانة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في هذا المجال .** | | | | Abstract |