## Slide 1: محاضرة بعنوان تخطيط المشروع
إعداد
أ.م.د. سهى جمال مولود

## Slide 2: الأهداف خلال المحاضرة:
تحديد مفهوم تخطيط المشروع.
وصف العناصر الأساسية لخطة المشروع.
وصف التفكير الاستراتيجي للمشروع والغرض منه.
عرض النموذج الخماسي للمشروع وآلية عمله.
فهم تأثير الاختيار على الاستراتيجية للمنظمة بشكل عام.
تحديد الخطة الاستراتيجية للمشروع.
فهم ومعرفة ثقافة تنفيذ خطة المشروع.
القدرة على جعل خطة المشروع خطة متكاملة.

## Slide 3: مفهوم تخطيط المشروع
يواجه كل مشروع بشكل عام العديد من المتغيرات في الواقع العملي التي لا يمكن السيطرة عليها مثال ذلك : (قد تكون مهارة العاملين دون المستوى المطلوب، او لا يوفر المجهز المواد بالوقت او الجودة المطلوبة)، وهنا يأتي دور التخطيط من خلال رسم الاستجابات المطلوبة لحل كل مشكلة قبل وقوعها وهذا الامر يرتبط بقدرة مخطط المشروع على التنبؤ بالمشاكل والمصاعب التي سيواجهها المشروع في مرحلة التنفيذ، اي ان تخطيط المشروع هو اداة لبناء تصور سابق عن مراحل التنفيذ المشروع والمخاطر المتوقعة التي سيواجهها والاستجابات اللازمة للمعالجة .

## Slide 4: يجب أن تحتوي أي خطة مشروع على العناصر الآتية
العرض العام
الأهداف
المدخل العام
الجوانب التعاقدية
الجدولة
الموارد
العاملون
خطط إدارة المخاطر
طرق التقييم

## Slide 5
النموذج الخماسي لتخطيط المشروع
نموذج المشروع
تقدير وجدولة المشروع
موازنة المشروع
الموافقة على الخطة ونشرها
تعريف المشروع

## Slide 6
شكراً لاستماعكم...