## Slide 1: محاضرة بعنوان ادارة المشاريع
إعداد
أ.م.د. سهى جمال مولود

## Slide 2: الأهداف خلال المحاضرة:
وصف مفهوم إدارة المشروع.
المقارنة بين إدارة المشروع والإدارة بشكل عام.
عرض التوجهات المعاصرة لإدارة المشروع.
تحديد وعرض المجالات المعرفية التسعة لإدارة المشاريع.
وصف عمليات إدارة المشاريع وفق لـ (PMBOK).
تحديد مراحل إدارة المشروع ووصفها.

## Slide 3: مفهوم إدارة المشاريع
فأدارة المشاريع هي فرع محدد من فروع الادارة، وقد تم اضفاء الطابع الرسمي عليه في الخمسينيات من القرن الماضي وذلك لانها تركز على تطبيق مفاهيم الادارة في كثير من الاحيان في بيئة مقيدة بمزيج من الغرض والنطاق والجودة والتكلفة والوقت ومحاطة بالمخاطر وعوامل البيئة، وتطورت إدارة المشاريع بشكل كبير كأداة لتخطيط وتنسيق ومراقبة الأنشطة المعقدة والمتنوعة نتيجة التغيرات السريعة على الصعيد الصناعي والتجاري والإداري وزيادة مشاريع تكنولوجيا المعلومات، اذ تشترك جميع المشاريع في خاصية اساسية تتمثل في توجيه الأفكار والأنشطة لانتاج سلعة او خدمة جديدة. إن عنصر المخاطرة وعدم التأكد الدائم يعني أن الأحداث والمهام التي تؤدي إلى الإنجاز لا يمكن التنبؤ بها بدقة مطلقة، وتكثر الأمثلة على المشاريع التي تجاوزت تكاليفها بمبالغ هائلة عن ما هو مخطط، أو الانتهاء متأخراً أو حتى تم التخلي عنها قبل اكتمالها، ومثل هذه الإخفاقات شائعة جدًا ويمكن ملاحظتها في جميع أنواع المشاريع في الصناعة والتجارة وغيرها.
يعرف معهد ادارة المشاريع إدارة المشروع بانه تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات لتحقيق متطلبات واهداف المشروع

## Slide 4: مقارنة بين إدارة المشروع والإدارة بشكل عام
الابعاد | ادارة المشروع | الادارة
نوع نشاط العمل | فريد | روتيني
المدخل الاداري | القدرة على التكيف مع التغيير | إدارة عن طريق الاستثناء
التخطيط | حرج | مهم
الميزانية | البدء من الصفر، ميزانية متعددة الفترات | تعديل الميزانية بالاعتماد على فترة الميزانية السابقة
تسلسل الأنشطة | يجب أن تحدد | في كثير من الأحيان محددة سلفا
موقع العمل | يتجاوز الوحدات التنظيمية | داخل وحدة تنظيمية
العلاقات الادارية | غير رسمية | رسمية ومحددة

## Slide 5: التوجهات المعاصرة لإدارة المشاريع
تحقيق الأهداف الاستراتيجية
تحقيق الأهداف الروتينية
تحسين فاعلية المشروع
المشاريع الافتراضية
الديناميكية واشباه المشاريع

## Slide 6: عمليات ادارة المشاريع وفقا لدليل (PMBOK)
التخطيط
التنفيذ
الرقابة على المشروع
الانتهاء
البدء

## Slide 7: المجالات المعرفية لإدارة المشاريع Knowledge Areas
ادارة تكامل المشروع
ادارة نطاق المشروع
إدارة وقت المشروع
إدارة كلفة المشروع
إدارة جودة المشروع
إدارة الموارد البشرية
إدارة اتصالات المشروع
إدارة مخاطر المشروع
إدارة مشتريات المشروع

## Slide 8: مراحل إدارة المشاريع
تخطيط المشروع
جدولة المشروع
السيطرة على المشروع

## Slide 9
شكراً لاستماعكم...